ONE BRAND · ONE HUMAN SYSTEM · TWO PRODUCT WORLDS

# 营养品 × 医疗美容器械
高端品牌网站整体方案

## 品牌战略 + 设计系统 + 内容治理 + 实施运营 + Codex执行整合版 V6.0

Brand Strategy  ·  IA/UX  ·  A-Prime Identity  ·  Design System  ·  Content Model  ·  Evidence Governance  ·  CMS  ·  Localization  ·  Implementation  ·  Launch  ·  Operations  ·  Codex Handoff

VERSION 6.0  ·  2026.08

不是“营养品商城 + 美容器械目录”，而是一个以现代健康与美学为核心，把内部营养、外部美容科技、科学信任、真实制造与专业商业能力组织为同一品牌世界的数字平台。

| STATUS | STATUS / 品牌、UX、A-Prime、Design System、Content Production System均已完成系统级封版；V5.0之后的SKU校准、可用性、实施、上线与运营规则已在V6.0中去流程化整合。当前不再继续新增抽象STEP。文档可直接作为Codex的品牌/体验/前端原型与工程约束主规范；生产级上线仍需要真实品牌资产、SKU、首发Market、Commerce/CMS技术决策和合规批准。 |
| --- | --- |

V6.0 FINAL PRINCIPLE  /  One brand. One source of truth. One executable design system. Real facts stay bounded. Pages stay task-led. Implementation stays component-first. No new process layer without evidence that the system needs it.

# 文档说明｜V5.0之后全链路复核、去流程化与执行整合

POST-V5.0 AUDIT / FROM SYSTEM DESIGN TO EXECUTION

本文件以 V5.0《内容数据与生产系统整合封版》为基线，重新复核其后形成的真实SKU校准、用户任务验证、技术实施、Launch与长期运营规则。此次不是继续增加STEP或流程层，而是判断哪些结论真正改变网站系统，并将其回写到产品深度、PDP优先级、Science、Professional、Media、开发、上线与治理中；重复的阶段性描述和“下一步”式路线被删除。

审查继续使用 KEEP（保留）、MERGE（合并）、REMOVE（删除重复/过度流程）、TEST（保留真实验证项）、LOCK（进入执行基准）。V6.0的新增最高原则是：停止为了流程而流程；任何新规则必须能解决真实用户任务、产品事实、内容治理、开发一致性或上线风险。具体市场法规、器械分类、合法Claim、最终品牌资产和真实SKU数据仍必须由对应Owner提供并审核。

## V6.0复核后的关键修正

| 旧状态 / 风险 | 复核判断 | 当前处理 |
| --- | --- | --- |
| 视觉母公式仍写作 HUMAN × MATERIAL × SCIENCE | Science 是内容领域，不是视觉行为；会让“科技视觉”与科学内容混为一层 | 统一改为 HUMAN × MATERIAL × PRECISION；Science 通过 Evidence / Diagram / Reference 落地 |
| Membrane、Orbit、Flow、Module均处候选状态 | 后续验证已形成明确职责，继续平级会造成视觉资产重复 | Membrane = Material Language；Flow = Motion；Module = Information；Orbit退出主Symbol竞选 |
| System容易被当成固定前台栏目或组合销售 | 可能制造强制Inner×Outer与无依据协同暗示 | System只保留为高门槛内部内容类型；前台使用具体Routine/Approach名称；0个System完全可接受 |
| Home / Landing / PDP以“屏数”思维描述较多 | 高保真阶段会诱发电商长图式固定高度与模块堆积 | 全面升级为Section-based Design；Core + Conditional，不机械固定屏数 |
| PDP、Landing、Science与Professional存在模块越来越多的风险 | 会造成页面过长、模板化、转化被品牌叙事抢权 | 建立Page Responsibility + Module Gate + Brand Density + Visual Peak Budget |
| 视觉高级感容易依赖CG/Membrane/浅灰 | 可能造成品牌好看但Generic、Commerce慢、AI/实拍割裂 | 引入Optical Behavior、Reality Gradient、Logo-Off与Mid-page Category Recognition双测试 |
| Core UI与业务组件若按频道复制 | 会造成Variant爆炸和长期维护失败 | 确立 Base → Semantic Component → Domain Content → Context 的继承规则 |
| Accessibility / Performance曾更多作为后续技术条件 | 生产阶段若后补会与视觉冲突 | 升级为Definition of Done；Product Evidence Integrity列为P0 |
| V3.0路线仍写“进入高保真前” | 07.6–09.10已经完成架构与Design System封版 | 删除旧路线，下一阶段正式进入Content/Copy/Asset Production System |
| 所有SKU按同一内容深度生产 | 会造成简单产品过度设计、复杂产品信息不足，同时显著拉高内容与摄影成本 | 增加 Content Complexity C1–C4；PDP、Science与Asset深度按复杂度与Product Role共同决定 |
| 完整Product Data Standard一次性要求全部填写 | 真实团队执行时字段负担过高，容易导致绕过系统或数据质量下降 | 改为 Core Data + Enrichment Data 两阶段录入；Critical事实与Safety先完成，丰富内容后置 |
| Claim逐句审核即可 | 页面内多条合法单句仍可能累积成更强的整体功效暗示 | 增加 Aggregate Claim / Aggregate Experience Audit，审查整页与整条Journey的累计含义 |
| Consumer与B2B共用同一产品呈现 | 会把MOQ/OEM污染消费者体验，也会让B2B页面缺少Customization/Commercial Fit | 共享Product Truth，分离 Consumer View / Business View；Private Label另设Eligibility |
| 所有SKU执行相同Shot List | 执行成本过高且会制造模板化视觉 | 保留Shot Library，生产分 Core / Enhanced / Flagship Asset Tier |
| 战略术语可持续增加前台曝光 | ONE HUMAN SYSTEM / INNER×OUTER / A-Prime同时出现会增加认知负担 | 建立 Concept Exposure Limit：用户必须理解逻辑，不要求记住内部术语 |
| 开发按页面交付 | 会重新制造不同按钮、间距、状态和移动端行为 | 强制 Component-first + Token-in-code；页面只由受控组件和Approved Data组合 |
| 上线视为最终完成 | 不符合多市场、Claim、数据与设备支持的长期变化 | 引入Launch Wave、Rollback、Stabilization、Data/Claim/Design System持续治理，但不再把这些包装成新的抽象阶段 |

## V6.0总公式

ONE MASTER BRAND · ONE HUMAN SYSTEM · TWO PRODUCT WORLDS · ONE TRUST SYSTEM · ONE DESIGN SYSTEM · ONE SOURCE OF TRUTH · TASK-LED PAGES · CONTROLLED CONTENT DEPTH · COMPONENT-FIRST IMPLEMENTATION · MARKET-GATED LAUNCH · CONTINUOUS GOVERNANCE

# V6.0结构索引

DOCUMENT MAP

| 部分 | 内容 | 当前作用 |
| --- | --- | --- |
| PART I | 战略、品牌、产品与用户 | 规定网站为什么存在、产品如何组织、用户如何决策 |
| PART II | Trust、语言与A-Prime视觉身份 | 规定品牌如何建立可信、高端且可扩展的识别 |
| PART III | IA、User Flow与页面责任 | 把战略转成可导航、可回流的体验架构 |
| PART IV | 核心页面架构与高保真母版 | Home、双Landing、Solution/System、双PDP |
| PART V | Science、Professional、Utility与Post-purchase | 补齐Trust/B2B/交易/售后闭环 |
| PART VI | Design System V1.0 | Token、Core/Domain Components、Responsive、State、Governance |
| PART VII | 全局QA与Design Decision Register | 明确硬规则、测试项、P0/P1封版门槛 |
| PART VIII | Content Production Operating System V1.0 | 内容模型、产品数据、Evidence、B2B、Media、CMS、多市场与Readiness |
| PART IX | Execution + Launch + Operations + Codex Handoff | 把系统转成可开发、可验收、可上线、可持续维护的执行规范 |

PART I

战略、品牌、产品与用户

先统一“为什么存在、服务谁、产品如何组织、用户怎样做决定”，再谈视觉与页面。

# 01｜项目战略定义：品牌型数字平台

STRATEGIC DEFINITION

网站不是“卖营养品 + 卖美容设备”的拼接商城，而是 BRAND FLAGSHIP + COMMERCE + TRUST / KNOWLEDGE + PROFESSIONAL 的统一数字平台。

四种角色共享同一品牌世界，但不能在每个页面平均表达。Home负责品牌与方向；PDP负责决策；Science负责解释与证据；Professional负责商业合作；Utility负责完成任务。

## Brand-first + Dual-route

•  前台先建立品牌与消费者理解；Professional始终作为一级可见业务路径，不藏进Footer。

•  B2C与B2B谁在首页拥有更高资源权重，由真实收入结构、增长目标、首发市场决定，不预设“B2C永远第一”。

•  工厂年份、面积、MOQ、交期等属于Proof与Commercial Fit，不承担母品牌Hero。

# 02｜品牌平台：Worldview → Method → Product → State

BRAND PLATFORM

| 层级 | 当前定义 | 前台使用规则 |
| --- | --- | --- |
| Worldview | ONE HUMAN SYSTEM | 内部战略母逻辑；是否成为公开主文案需品牌名与市场验证 |
| Method | INNER × OUTER | 组织内部营养与外部美容科技的品牌方法；不自动等于“协同增效” |
| Product Worlds | NUTRITION × AESTHETIC TECHNOLOGY | 长期双核心，消费者/专业设备的法律分类按市场版本控制 |
| Value | BETTER HUMAN STATES / BETTER STATES OF LIVING | 品牌价值方向，不替代产品事实、合法Claim和Safety |
| Professional Backing | R&D / Manufacturing / OEM-ODM / Private Label / Distribution / Professional Aesthetic | 作为品牌可信和商业能力的后端支撑，不把品牌降格为“工厂门店” |

# 03｜品牌与业务架构

ONE MASTER BRAND

建议维持一个Master Brand承载Nutrition与Aesthetic Technology。两个产品世界共享Wordmark、Trust、Grid、Voice与Design System，通过材料行为、内容逻辑和用户任务形成差异，而不是拆成两个无关联子品牌。

| 业务世界 | 主要对象 | 主要价值 | 核心转化 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nutrition | 消费者 / 部分渠道 | 配方、成分、剂型、日常Routine、质量透明 | Discover → PDP → Buy → Routine / Reorder |
| Aesthetic Technology | 消费者 / 专业机构 | 技术、结构、使用、Safety、Ownership | Discover → Device PDP → Buy / Inquiry → Setup / Support |
| Professional | OEM/ODM、Private Label、经销商、专业机构、跨境客户 | 研发、制造、质量、供应与商业支持 | Choose Intent → Capability → Proof → Project Intake |

# 04｜产品架构与角色矩阵

PRODUCT ARCHITECTURE

后台按产品管理，前台按用户理解。

| 层级 | 用途 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| L1 Product World | Nutrition / Aesthetic Technology | 稳定母分类 |
| L2 Solution / Application | 从用户需求、目标或应用进入 | 名称必须由SKU、真实用户需求、Claims与SEO共同验证 |
| L3 Product Family | 剂型 / Application / Technology / Device Type | 用于探索、筛选与内容组织 |
| L4 SKU | 真实可售/可询产品 | 价格、可售市场、规格、Evidence、Safety独立维护 |

## 双入口机制

| 入口 | 用户问题 | 界面原则 |
| --- | --- | --- |
| Shop by Solution / Need | 我知道自己关注什么，但不知道具体产品 | Guided Discovery，不能写成医疗结果集合 |
| Shop by Product / Format / Application | 我已经知道产品类型或设备用途 | 效率优先；搜索、筛选与比较不能为“高级感”让路 |

## 产品角色矩阵

| 角色 | 作用 | 典型资源 |
| --- | --- | --- |
| Brand Hero | 定义品牌认知 | 首页 / Campaign / 旗舰视觉 |
| Commercial Hero | 承担主要销量或询盘 | Landing / PDP / Paid Traffic |
| Entry | 降低首次购买门槛 | PLP / Search / Solution |
| Authority | 强化专业性与信任 | Science / Evidence / Quality |
| Margin | 优化商业结构 | Commerce |
| Ecosystem | 连接日常Routine/配件/服务 | Post-purchase / Related |
| Professional | 专业机构或高复杂度设备 | Professional Aesthetic |
| OEM Capability | 证明可开发/生产能力，不是品牌SKU | Professional / Capability |

# 05｜用户决策模型：按任务，不按人口标签

AUDIENCE & DECISION MODEL

Trigger → Need → Question → Evidence → Decision → Conversion

## B2C核心任务

| 任务 | 典型入口 | 关键问题 |
| --- | --- | --- |
| Discovery | Home / Solution / Landing | 什么适合我？ |
| Product-aware | Search / PDP | 这个产品到底是什么，为什么选你？ |
| Brand-driven | Social / Home / Journal | 这个品牌是谁，我是否愿意长期相信？ |
| High-trust | PDP / Science / Quality | 证据、安全、质量、制造是否可靠？ |

## B2B核心任务

| Intent | 目标 | 主路径 |
| --- | --- | --- |
| Develop a Product | 新产品 / OEM-ODM | Capability → Process → Quality → Inquiry |
| Launch Faster | 现有产品轻定制 / Private Label | Ready Categories → Packaging → MOQ/Process → Request Options |
| Grow a Market | 经销与渠道 | Portfolio → Supply → Support → Discuss Distribution |
| Professional Aesthetic | 专业美容设备/系统 | Systems → Technology → Training/Support → Inquiry |

PART II

Trust、语言与A-Prime品牌身份

建立Quiet Authority：事实、证据、材料、语言与信息纪律共同形成高级感。

# 06｜Trust Architecture：一套信任系统，分布到全站

FACT + EVIDENCE + TRANSPARENCY + PROCESS + ACCOUNTABILITY

Trust不是独立“资质页”，而是一套分布式决策系统。Home给Preview，PDP给产品级Proof，Science给深证据，Quality给过程，Professional给项目风险控制，Post-purchase给持续责任。

## 六层Trust

| 层级 | 回答的问题 | 主要载体 |
| --- | --- | --- |
| Brand | 这个品牌是否有清晰方法与责任边界？ | Home / About |
| Product | 这个产品的事实是什么？ | PDP / Label / Specs |
| Science | 为什么这样设计，有什么依据？ | Ingredient / Technology / Evidence |
| Quality | 怎样控制一致性和风险？ | Quality / Testing / Traceability |
| Manufacturing | 是否具备真实开发与交付能力？ | Manufacturing / Professional |
| Professional | 我把项目交给你是否可控？ | Capability / Process / Inquiry |

## Evidence Hierarchy

| 类型 | 定义 | 表达边界 |
| --- | --- | --- |
| A Official / Regulatory | 官方标准、法规、正式认证 | 按适用范围和有效性展示 |
| B Public Science | 同行评议研究、公开科学资料 | 不能直接等同某成品效果 |
| C Third-party Evidence | 第三方检测、报告 | 展示测试对象、方法与Scope |
| D Internal Evidence | 内部R&D、测试、质量记录 | 明确为内部数据 |
| E Brand Rationale | 品牌解释、设计逻辑、Routine组织 | 绝不包装成科学共识 |

## Distributed Trust + Return Loop

CLAIM → PROOF → CONTEXT → RETURN

•  重要Claim旁提供恰当层级的Proof，深证据进入Science，而不是让PDP堆论文。

•  Ingredient / Technology / Evidence / Quality深页必须回到相关Product、Solution或Professional任务。

•  Safety、限制、维护、注意事项属于品牌责任信息，不能只藏在Footer/PDF。

# 07｜Verbal Identity：Calm, Precise, Human, Progressive, Elevated

VOICE & CONTENT SYSTEM

SAY LESS. PROVE MORE.  少说一点，证明更多。

| 场景 | 语言任务 | 推荐结构 |
| --- | --- | --- |
| Brand | 建立观点，不夸张 | Idea → Explanation → Proof |
| Nutrition | 配方、剂型、日常 | Benefit/Role → Formula → Use |
| Aesthetic | 技术、结构、控制 | Purpose → Technology → Usage/Safety |
| Science | 先让人懂，再让人深读 | Plain Language → Explanation → Evidence |
| Professional | 降低商业不确定性 | Goal → Capability → Process → Output |
| Utility | 快速完成任务 | State → Action → Recovery |

## CTA Hierarchy

| 层级 | 用途 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Primary | 当前页面主要决策 | Add to Cart / Start a Project / Checkout |
| Secondary | 辅助验证或次要操作 | View Science / Explore Quality / Continue Shopping |
| Text CTA | 探索、学习与横向导流 | Explore Ingredients / Read Evidence / View Technology |

•  不使用 Learn More / Contact Us 作为万能CTA。

•  中文与英文共享概念与层级，但不要求逐字直译。

# 08｜A-Prime视觉母系统：Scientific Material Humanism

STEP 08 / BRAND IDENTITY VALIDATION FINAL

HUMAN × MATERIAL × PRECISION

08.1–08.5对三个母方向进行场景压力测试后，Material Science胜出并吸收Human Editorial与Precision Future的优点。最终母方向定义为 A-Prime / Scientific Material Humanism：用材料建立识别，用人建立意义，用精密信息建立信任。

| 层 | 职责 | 典型表现 |
| --- | --- | --- |
| HUMAN | 情绪、日常、身体、Routine、Editorial | 真实肌肤、动作、环境、Human State |
| MATERIAL | 品牌识别、产品世界、Packaging/Device | Glass、Titanium、Skin、Interface、Controlled Edge Light |
| PRECISION | Science、Evidence、Specs、Professional、Commerce | Grid、Fine Rule、Diagram、Reference、Data |

## A-Prime四种视觉模式

| Mode | 页面 | 视觉行为 |
| --- | --- | --- |
| Immersive | Home / Campaign | 低信息密度、Material主导、Brand Density 3 |
| Discovery | Landing / Solution | 视觉与信息平衡、Brand Density 2 |
| Decision | PDP | 产品与Commerce优先、Brand Density 1 |
| Precision | Science / Professional / Utility | 结构信息优先、Brand Density 0–1 |

# 09｜核心视觉资产职责：不再平级候选

MATERIAL / MOTION / INFORMATION / SYMBOL

| 资产 | 当前状态 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Membrane | LOCK as Material Language | 界面、边界、层、皮肤/玻璃/材料世界；受频率控制，不能做万能波浪 |
| Flow | LOCK as Motion Language | 柔和、受控的移动与材料过渡 |
| Module / Precision Grid | LOCK as Information Language | Science、Specs、Professional、Evidence结构 |
| Interface | LOCK as Core Concept | Inside / Human Boundary / Outside 的视觉与产品设计逻辑 |
| Orbit | REMOVE from primary symbol race | 可留作Diagram/Motion工具，不继续作为Logo默认答案 |
| Independent Symbol | OPTIONAL / TEST | 只有真正增加识别价值才存在；可采用Wordmark-only |

## Wordmark / Color / Type状态

•  Wordmark-first：Primary Identifier，正式锁定。Symbol仅为Secondary。

•  Primary Type：Precision Sans主导；Editorial Serif仅为Human/Journal可选层。

•  Color：Ivory / Graphite / Titanium为基础；Optical作为Light/Edge/Focus/Selected行为，而不是大面积“品牌蓝”。

•  Color as Light, not Color Block：Nutrition不等于绿色，Aesthetic不等于蓝色。

# 10｜Photography / Packaging / Device品牌应用

REAL-WORLD VALIDATION

## 三套摄影协议

| Protocol | 核心原则 | 关键镜头 |
| --- | --- | --- |
| Product Photography | Object as Design | 完整产品、材质微距、真实比例、使用尺度；设备增加Engineering/Controls/Ownership |
| Human Photography | Human State | 人物表达Morning/Movement/Recovery/Care/Touch/Routine，不承担传统“拿产品微笑”代言 |
| Science / Manufacturing | Material Evidence / Precision Production | 真实原料、操作、检测、生产、记录；不拍库存式白大褂和伪科学 |

## Packaging Architecture

•  Constants + Variables：Wordmark、Grid、信息层级、基础Neutral稳定；SKU通过小面积Optical Code、Ingredient/Material Detail、文字编码区分。

•  Family First，但必须通过Thumbnail Differentiation Test，避免所有SKU缩略图只剩名字不同。

•  不使用Sleep紫、Energy橙、Beauty粉、Gut绿的大面积功能换色逻辑。

## Device Branding

Form → Material → Wordmark → Interface → Optical Accent

•  设备识别优先来自工业设计、材质界面和控制体验，不依赖机身中央巨大Logo。

•  Interface Membrane在设备上优先转化为材质面过渡、透明窗口、边缘光与Surface Transition，而不是印一条波浪。

PART III

信息架构、用户流与体验治理

让任何重要页面都能独立成立，同时通过Connected Content与Return Loop组成一个可搜索、可回流、可扩展的系统。

# 11｜Canonical Information Architecture

CONTENT ARCHITECTURE STABLE / NAV LABELS TEST

NUTRITION · AESTHETIC TECHNOLOGY · SOLUTIONS* · SCIENCE · JOURNAL · PROFESSIONAL · ABOUT

Canonical Content Architecture可以稳定，但导航前台措辞保持可测试。尤其“Solutions”需要测试 Solutions / By Need / Explore by Goal；Aesthetic Technology保留，但Mega Menu需要用产品与应用描述明确它包含设备。

| 一级 | 二级结构 |
| --- | --- |
| NUTRITION | Overview / Shop by Solution / Shop by Product / PLP / PDP |
| AESTHETIC TECHNOLOGY | Overview / Shop by Application / Shop by Technology / Consumer Devices / Professional Systems / PDP |
| SOLUTIONS | 需求/目标导向页面；具体名称由真实SKU和Claims验证 |
| SCIENCE | Our Approach / Ingredients / Technologies / Evidence / Quality / Safety |
| JOURNAL | Human / Nutrition / Aesthetic Science / Practice |
| PROFESSIONAL | Overview / OEM-ODM / Private Label / Product Development / Manufacturing / Quality / Professional Aesthetic / Distribution / Inquiry |
| ABOUT | Brand / Philosophy / People / Responsibility等 |
| UTILITY | Search / Account / Cart / Checkout / Wishlist / Support / Shipping / Returns / Privacy / Legal |

# 12｜Page Responsibility Matrix

ONE PRIMARY JOB PER PAGE

| 页面 | Primary Job | 不得承担 |
| --- | --- | --- |
| Home | 品牌定向 + 双世界/需求/Trust/Professional入口 | 完整Science、完整工厂介绍、完整SKU目录 |
| Landing | Discover + Understand + Enter | 完整PDP决策细节 |
| Solution | Guided Discovery | 强制Cross-sell / 医疗结果分类 |
| System | 解释经过验证的Routine/Approach | 用“组合套餐”冒充科学协同 |
| PDP | Self-sufficient Decision | 长篇品牌故事抢Commerce权重 |
| Science | Explain + Evidence + Return | 销售页或论文数据库 |
| Professional | Route + Capability + Risk Reduction + Inquiry | 消费者商城 / 工厂数字Hero |
| Utility | Complete Task + Recover | 品牌大片与深教育 |

# 13｜全站User Flow：非线性、多入口、可回流

STEP 07.1 / USER FLOW SYSTEM

HOME = ORIENTATION HUB；IMPORTANT DEEP PAGES = VALID LANDING PAGES。

## B2C核心流

•  发现型：Home → Solution / Need → Product → PDP → Science/Quality（必要时）→ Cart。

•  产品明确型：Search → PDP → Formula/Technology → Safety/Quality → Cart。

•  品牌型：Social/Journal → Home/About → Journal/Solution → Product。

•  高信任型：Product → Science → Quality/Safety → Contextual Return → Purchase。

## B2B核心流

•  OEM/ODM：Professional → Develop a Product → Capability → Process → Quality/Manufacturing → Project Intake。

•  Private Label：Professional → Launch Faster → Ready Categories → Packaging / MOQ / Process → Request Options。

•  Distribution：Professional → Grow a Market → Portfolio / Supply / Support → Discuss Distribution。

•  Professional Aesthetic：Professional → Professional Systems → Technology / Training / Quality → Inquiry。

## Post-purchase

•  Nutrition：Purchase → How to Use → Routine Education → Experience → Reorder。

•  Device：Delivery → Setup → First Use → Safety → Maintenance → Support。

# 14｜Connected Content System与Return Loops

CROSS-LINKING

| 关系 | 目的 |
| --- | --- |
| Product ↔ Ingredient | 把配方事实与深层知识连接 |
| Product ↔ Technology | 把设备技术与真实产品连接 |
| Product ↔ Solution | 解释产品为何属于某需求路径 |
| Science → Product | 深阅读后回到决策 |
| Journal → Solution / Science | Editorial进入结构化内容，而非直接硬卖 |
| Brand → Professional | 从品牌可信进入商业能力 |
| System → Inner/Outer Product | 真实Routine关系，非强制Bundle |

# 15｜UX Governance：07.9最终冲突审计结论

KEEP / MERGE / REMOVE / TEST / LOCK

•  复杂的内部逻辑必须转化成简单客户体验。ONE HUMAN SYSTEM、INNER×OUTER、A-Prime均受Concept Exposure Limit约束：用户需要理解品牌逻辑，但不要求记住内部术语；抽象概念必须快速让位于产品、需求与真实任务。

•  消费者前台不默认使用Generic “System”；内部仍保留System内容类型。

•  Home不机械要求10屏；使用7个核心任务 + 最多3个弹性模块。

•  PDP使用Core + Conditional，不再固定12/14模块。

•  Science首页“Explain first, Archive later”；Evidence Archive不是首屏主角。

•  Quality执行Single Source, Multiple Contexts，避免PDP/Science/Professional各维护一套事实。

•  Professional Ready-to-Market暂HOLD，直到成为明确业务重点。

•  B2B Inquiry先Minimum Qualification，再Optional Enrichment。

•  Search加入Query Intent Weighting；Account缩减到MVP任务。

•  UX Freeze Gate：P0/P1问题清零后才进入高保真。该Gate已通过策略层，实际原型仍需执行。

PART IV

核心页面架构与高保真母版

从Wireframe进入High-Fidelity：页面不再按“固定屏数”，而以Section、决策状态、Brand Density和Visual Peak共同控制。

# 16｜Home：Orientation Hub / Brand Density 3

STEP 07.2 + 09.4

Home不负责讲完品牌，而负责把用户快速带入“品牌是什么、两个产品世界是什么、我可以按什么需求进入、为什么可信、Professional在哪里”。

| Section | 任务 | 高保真行为 |
| --- | --- | --- |
| H01 Hero | 建立Premium + Human + Science/Technology整体认知 | 5/7非对称；Human + Material Transition；约90–100svh但不强制 |
| H02 Brand Method | 解释为什么Nutrition与Aesthetic属于同一品牌 | 低信息密度、Material Composition；与H03严格不同构图 |
| H03 Two Product Worlds | 第一次明确商业分类 | Nutrition = Glass/Bio；Aesthetic = Titanium/Skin Interface；同DNA不同材料行为 |
| H04 Explore by Need | 从品牌语言切换到用户语言 | 主Solution + 3–4入口；Human比例上升 |
| H05 Featured Ecosystem | 展示战略产品或真实Routine/System | 没有真实System就用Hero Products；不能强行Inner×Outer |
| H06 Science & Proof | 提供Trust Preview | Formulation / Technology / Quality入口；不做证书墙 |
| H07 Professional Gateway | B2B清晰入口 | 可使用Graphite节奏收束；四Business Intent简版 |
| Flexible | Human / Quality-Manufacturing / Journal | 只在资产和页面节奏需要时插入 |

## Home深度限制

•  首页所有深层内容都只做Preview；任何模块开始承担完整Science、Manufacturing或PDP职责时，REMOVE DEPTH → LINK OUT。

# 17｜Nutrition Landing：INNER世界 / Brand Density 2

STEP 07.3 + 09.4

BIO MATERIAL + DAILY HUMANITY + FORMULATION PRECISION

| Section | 任务 |
| --- | --- |
| N01 Hero | 产品 + Glass + Bio Membrane + Liquid/Particle；CTA = Explore by Solution / Shop Nutrition |
| N02 Explore by Solution | Human Warmth Floor；用户需求优先 |
| N03 Featured Nutrition | Hero Product + 少量Product Cards；真实产品为主 |
| N04 Formulation + Ingredient | Landing层Preview；Formula Snapshot + Core Ingredients，避免拆成过多大屏 |
| N05 Human Routine | 人物/环境节奏重置，表达Daily Use而非功效广告 |
| N06 Quality & Transparency | Ingredient Control / Testing / Traceability等Proof |
| N07 Continue | Shop All Nutrition / Ingredients / Science / Journal |

# 18｜Aesthetic Technology Landing：OUTER世界 / Brand Density 2

STEP 07.3 + 09.4

TITANIUM + SKIN INTERFACE + CONTROLLED PRECISION · AESTHETIC TECHNOLOGY KEEP + CLARIFY：一级分类保留，但Hero、Mega Menu与产品视觉必须立即让普通消费者知道这里包含可购买设备/专业系统，而不是纯行业技术栏目。

| Section | 任务 |
| --- | --- |
| A01 Hero | 完整设备 + Skin + Precision Interface；Explore by Application / View Devices |
| A02 Explore by Application | 用户语言优先；Browse by Technology为Secondary |
| A03 Featured Devices | Industrial Product Stage，不复制Nutrition布局 |
| A04 Technology + Engineering | Technology Snapshot + 真实Engineering Detail；Landing层只做Preview |
| A05 Human Interface | Grip / Contact / Movement；把科技重新拉回真实使用 |
| A06 Safety + Professional | 普通Landing可合并；专业业务权重高时拆开 |
| A07 Continue | All Devices / Technologies / Professional Systems |

# 19｜Solution Page：Guided Discovery

STEP 07.4

Solution = 用户需求导航，不是功效产品集合页。

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| Hero | 定义用户状态/目标，不夸张结果 |
| How We See This State | 解释品牌如何理解问题 |
| Pathways | Inner / Outer / Daily Practice 三条路径，按实际内容存在 |
| Inner / Outer | 相关产品与Role in Solution |
| Routine / Practice | 非产品化建议与日常上下文 |
| Science / Education | 相关知识入口 |
| Featured Routine/System | 只有通过System Gate才出现 |
| Continue | 进入产品、Science或Journal |

# 20｜System：高门槛内部内容类型

STEP 07.4 / OPTIONAL

System不是默认产品形态，更不是“买两样更有效”的暗示。早期0个System是完全合理的。

## 创建Gate

•  Inner与Outer都存在真实产品，并能独立解释价值。

•  指向同一使用情境或Human State，没有明显安全或逻辑冲突。

•  能解释各自Role与Routine，而不依赖“1+1增强效果”才能成立。

•  Evidence、Safety与Brand Routine Design边界清楚。

•  前台使用具体Routine / Approach名称，不默认把“System”当消费者术语。

# 21｜Nutrition PDP：Formula-centric Commerce

STEP 07.5 + 09.5

COMMERCE FIRST, BRAND IN SUPPORT

| Core Section | 高保真任务 |
| --- | --- |
| NP01 Hero + Commerce | 约7/5 Media/Commerce；Product / Name / Price / Variant / Key Facts / Add to Cart优先 |
| NP02 At a Glance | What / Why this Formula / How to Use，快速确认理解 |
| NP03 Formula System | 首个视觉峰值；Formula Snapshot + 2–4个核心Ingredient |
| NP04 Form / Human Use | 真实剂型、尺寸、Taste/Texture仅在真实资料支持时出现 |
| NP05 How to Use + Routine | When / How Much / Frequency / Storage；Mobile前置 |
| NP06 Science + Evidence | Plain explanation + Evidence Card + Source；保留Return Loop |
| NP07 Quality + Safety | Quality与Responsible Use同大Section、视觉分区 |
| NP08 Reviews + Continue | Reviews是Experience Proof，不替代Science；Related按关系命名 |

## Mobile优先级

Product → Name → Price → Variant → CTA → How to Use → Key Facts → Formula → Core Ingredients → Science/Evidence → Quality/Safety → Reviews。How to Use在Mobile进一步前移；完整Ingredient不全部卡片化。

# 22｜Device PDP：Technology + Ownership Commerce

STEP 07.5 + 09.5

| Core Section | 高保真任务 |
| --- | --- |
| DP01 Hero + Commerce | 完整设备首图；Name / Price or Inquiry / Application / Technology / CTA优先 |
| DP02 What It Does | 实际使用上下文与产品用途，避免科技大片 |
| DP03 Technology Story | 技术解释视觉峰值；真实Technology + Control + Evidence |
| DP04 Engineering + Material | 仅当产品结构有价值时独立，否则并入Technology |
| DP05 Human Interface | Grip / Contact / Movement；真实人与设备关系 |
| DP06 How to Use | 3–5步；Mobile垂直 |
| DP07 Modes + Control | 只有真实复杂模式才存在 |
| DP08 Safety | 高权重、低噪音；关键Safety默认可见 |
| DP09 Specs + Ownership | 规格 + Warranty / Manual / Maintenance / Support |
| DP10 Evidence + Reviews + Continue | Trust、体验评价、相关Device/Technology/Routine |

## Mobile优先级

Full Device → Name → Application/Technology → Price/Inquiry → CTA → What It Does → How to Use → Safety baseline → Technology System → Human Interface → Decision Specs → Ownership → Technical Specs。安全与使用不等待用户读完深层技术。

# 23｜PDP共通高保真纪律

DECISION SYSTEM

•  PDP整体Brand Density = 1；Formula/Technology/Human节点可短暂提升到1.5–2；每个PDP视觉峰值原则上≤3：Hero、核心产品逻辑、Human Use，其余进入Precision/Information Mode。

•  PDP深度由 Content Complexity C1–C4 + Product Role共同决定：Simple Nutrition约6–7个主要Section，Standard约7–9，Flagship约9–10；Device按复杂度约8–12。任何Section进入PDP前都必须回答“它解决哪个购买问题？”，仅因品牌想说则移到Science/Journal/About。

•  Sticky Commerce在Mobile为P1；System/Routine使用独立Context Module，不做廉价Buy Together。

PART V

Science、Professional、Utility与Post-purchase

补齐Trust、B2B、交易、账户、支持与购买后的责任闭环。

# 24｜Science Hub：Knowledge + Evidence Hub

STEP 07.6 + 09.6

Explain first. Archive later.

| Section | 任务 |
| --- | --- |
| SC01 Hero | 说明Science在品牌中的作用；Information Structure而非蓝色实验室 |
| SC02 Our Approach | Understand → Select → Design → Test → Control |
| SC03 Nutrition Science | Formulation / Ingredient / Format / Quality |
| SC04 Aesthetic Science | Technology / Control / Human Interface / Safety |
| SC05 Libraries | Ingredients + Technologies；Search-first |
| SC06 Evidence | Evidence Type / Source / What It Supports / Context / Limitations |
| SC07 Quality + Safety | Process + Proof；Certification后置 |

## Science深页规则

•  Ingredient：What It Is → Why Used → Form/Source → Evidence → Products → Related Reading；并采用内容分层：Core Science / Reference / Technical。不是每个配方原料都建立完整Science长页。

•  Technology：What It Is → How It Works → How We Use It → Control → Safety → Evidence → Devices。

•  Evidence Detail：Summary → Evidence Type → Source → Method/Context → Supports → Limitations → Related。

•  阅读宽度720–840px；Diagram按Plain Language → Visual → Deep Explanation → Evidence渐进展开。

•  Science中的Membrane抽象成Layer / Grid / Information Plane，不反复做3D膜；知识库采用Product-led Knowledge Build，先覆盖核心SKU真正需要的Ingredient / Technology / Evidence，再扩展百科深度。

# 25｜Professional Hub：Business Capability Hub

STEP 07.6 + 09.6

Premium in Professional = order, confidence and clarity — not slowness.

| Section | 任务 |
| --- | --- |
| PH01 Hero | 5秒说明可以帮助客户完成什么项目；Start a Project |
| PH02 Choose Your Path | Develop a Product / Private Label / Distribution / Professional Aesthetic；2×2大卡 |
| PH03 Capabilities | ≤6个高价值Capability，Output优先，不做图标墙 |
| PH04 Product Worlds for Business | Nutrition / Aesthetic的B2B能力，不混消费者购物卡 |
| PH05 Development Process | Discover / Develop / Deliver；每步 Client Input / Our Work / Output |
| PH06 Quality + Manufacturing | 回答项目是否可控，不重复Science全文 |
| PH07 Business Support + Proof | Packaging / Documentation / Training / Logistics /真实Proof |
| PH08 Start a Project | 进入独立Multi-step Project Intake |

## 深页差异

•  Develop a Product — OEM/ODM：任务名与行业术语同时出现，开发深度高，强调Customization / Sampling / Packaging / Manufacturing / Quality。

•  Private Label — Launch Faster：与OEM在入口层3–10秒内即可区分，页面更短，强调成熟产品方向、轻定制、Packaging与Commercial Fit。

•  Distribution：Portfolio / Supply / Market Support / Partnership。

•  Professional Aesthetic：Professional Systems / Technology / Training / Support / Inquiry。

# 26｜Search、Cart、Checkout与System States

STEP 07.7 + 09.7

## Search

•  Search覆盖Products / Ingredients / Technologies / Journal / Professional，并按Query Intent动态加权。

•  “magnesium glycinate gummies”优先产品；“magnesium”优先Ingredient + Product；“OEM gummies”优先Professional。

## Cart

•  Transaction Clarity优先；产品列表 + Order Summary；Cross-sell最多1个轻量、真实相关模块。

## Checkout

Brand Density 0 / Transaction Mode Header

•  Contact → Delivery → Payment → Review；只保留Wordmark、交易信息、基础Trust和Support。

•  不放Brand Story、Journal、Science、Manufacturing或促销型推荐。

## State Completeness

任何远程数据 / 用户输入组件，没有 Loading / Empty / Error / Success（或Loaded）状态，都不算完成。

# 27｜Account与Post-purchase：Ownership Experience

STEP 07.7 + 09.7

## Account MVP

•  Core：Orders / Saved / Addresses / Support。

•  根据真实购买资产动态出现：My Nutrition / My Devices。没有设备就不展示空的大型My Devices卡。

•  暂缓Complex Routine Planner、Health Tracking、Gamification、复杂Subscription Dashboard。

## Nutrition Post-purchase

•  Product → How to Use → Serving → Routine Context → Reorder → Formula Education。

## Device Ownership

•  Overview → Setup → Safe Use → Care/Maintenance → Warranty → Support。高客单设备必须有Device-specific Support。

## Support

•  Task-first：Track Order / Nutrition Help / Device Support / Returns / Warranty / Professional Support。

# 28｜Professional Inquiry：Project Intake System

MINIMUM QUALIFICATION FIRST

Inquiry不是Contact Form。用户先选择Intent，再进入不同长度的Project Intake；OEM更深，Private Label更短。Packaging Reference、Formula、Technical File等作为Optional Enrichment，而非首次提交强制字段。

| 流程 | OEM/ODM示例 | Private Label示例 |
| --- | --- | --- |
| Intent | Develop a Product | Launch Faster |
| Basic Need | Category / Format / Market | Category / Product Interest / Market |
| Commercial Context | Quantity / Timing / Customization | Quantity / Packaging |
| Contact | Company / Name / Email | Company / Name / Email |
| Review | 完整Project Summary | 短Summary |

PART VI

Design System V1.0

把品牌与UX转成可在Figma、前端、CMS和运营中长期复用的数值、组件、内容与响应式治理体系。

# 29｜Design System总架构

STEP 09.1–09.10

Brand Principle → Token → Core Component → Domain Component → Page Pattern → Responsive Behavior → Content Schema → QA Gate

| 层级 | 内容 |
| --- | --- |
| 01 Brand Foundation | A-Prime / Human × Material × Precision / Brand Density |
| 02 Foundation Tokens | Grid / Width / Space / Type / Color / Radius / Border / Motion |
| 03 Core UI | Navigation / Actions / Forms / Disclosure / Overlay / Feedback / Search / Sticky |
| 04 Domain UI | Nutrition / Aesthetic / Science / Solution/System / Professional / Commerce |
| 05 Page Patterns | Brand / Commerce / Trust / Business / Utility |
| 06 Governance | Responsive / Content / Accessibility / Performance / Market / QA |

# 30｜Foundation Tokens V1.0

STEP 09.1

## Grid & Width

| Token | 工作值 / 规则 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Desktop Grid | 12 columns；1440设计基准；Standard Container约1280 | SOFT LOCK |
| Tablet | 8-column design logic | LOCK LOGIC |
| Mobile | 4 columns；390/375重点测试；Side Padding约20px | SOFT LOCK |
| Width / Immersive | Full Bleed + safe content container | LOCK |
| Width / Reading | 720–840px | LOCK |
| Width / Form | 560–680px | LOCK |
| Width / Data | 960–1120px | LOCK |

## Spacing

4px Base Unit

核心Scale：4 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 32 / 40 / 48 / 64 / 80 / 96 / 120 / 160。组件使用小尺度，Section使用大尺度，避免随机28/36/52/74等无规则值。

## Typography

| Role | Desktop工作值 | Mobile工作值 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Display | 80 / 64 | 44–48 | SOFT LOCK |
| H1 | 52 | 38–42 | SOFT LOCK |
| H2 | 40 | 30–34 | SOFT LOCK |
| H3 | 30 | 24–28 | SOFT LOCK |
| Body | 17（长文可18） | 16–17 | LOCK PRINCIPLE |
| Label / Meta | 14 / 13 | 14 / 13 | 原则上不低于13 |

## Color / Radius / Shadow

•  Neutral-first：Ivory / Graphite / Titanium。Optical只作为Signature Behavior；Primary CTA不需要亮品牌色。

•  Radius默认0–8px，12px少量；大圆角不是品牌语言。

•  Shadow主要用于Dropdown / Modal / Drawer等浮层；普通Card不靠阴影分层。

# 31｜Core UI Component Registry

STEP 09.2

| Family | Components | 关键规则 |
| --- | --- | --- |
| Navigation | Header / Mega Menu / Mobile Menu / Breadcrumb / Section Nav | Header分Brand / Standard / Transaction；Mega Menu负责Discovery，不做完整目录 |
| Actions | Primary / Secondary / Text / Icon Button | 同屏一个主要Primary；完整Default/Hover/Focus/Pressed/Loading/Disabled |
| Forms | Input / Select / Checkbox / Radio / Textarea / Upload / Stepper | 真实Label；Focus可见；Error不可只靠颜色 |
| Disclosure | Accordion / Tabs / Tooltip | Secondary Detail才折叠；关键购买/Safety不隐藏 |
| Overlay | Modal / Drawer / Bottom Sheet | Mobile Filter/Sort优先Bottom Sheet |
| Feedback | Toast / Alert / Skeleton / Empty / Error / Success | 错误Specific + Recoverable |
| Search | Overlay / Input / Suggestion / Results | Search为高权重Discovery组件 |
| Sticky | Commerce / Professional / Section | 进入全局P1–P4资源管理 |

# 32｜Commerce + Domain Component Registry

STEP 09.3

| Domain | Core Components |
| --- | --- |
| Commerce Core | Price / Availability / Quantity / Media Gallery / Add to Cart / Save |
| Nutrition | Product Card / Formula Snapshot / Ingredient / Serving Facts / Variant / How to Use / Routine / Reorder |
| Aesthetic | Device Card / Technology / Application / What’s Included / Specs / Engineering / Human Interface / Safety / Ownership |
| Science & Trust | Evidence / Source Reference / Claim→Proof / Quality Proof / Certification Record / Science Explainer |
| Solution / System | Solution Card / Pathway / Role in Solution / Inner-Outer Role / Routine Integration / Boundary |
| Professional | Business Intent / Capability / Customization / Project Process / Inquiry Summary / B2B Proof |

## Component Governance

BASE → SEMANTIC COMPONENT → DOMAIN CONTENT → PAGE CONTEXT

•  Variant只能因Size / Orientation / Hierarchy / State / Content Density产生，不能因为“Home版 / Science版 / PDP版”复制组件。

•  单组件出现20+复杂组合时触发治理审查。

•  只有可点击、需要分组、比较、重复结构或独立状态时才使用Card；否则优先Typography + Grid + Rule。

# 33｜Responsive System V1.0

STEP 09.8

SAME INTENT, DIFFERENT COMPOSITION.  MOBILE = PRIORITY MODEL.

| 模式 | Viewport | 策略 |
| --- | --- | --- |
| Large Desktop | ≥1440 | 完整品牌表现 |
| Desktop / Landscape | 1024–1439 | 收紧但不降级 |
| Tablet | 768–1023 | 布局重组 |
| Mobile | <768 | 任务优先、单列优先 |

## 正式响应动作

•  RECOMPOSE：重做构图；REORDER：改变信息顺序；COLLAPSE：折叠Secondary Detail；HIDE：删除纯装饰/重复。

•  空间不足处理顺序：删装饰 → 重排 → 改布局 → 改媒体Crop → 缩Spacing → 最后才适度缩字。

•  核心Hero准备Landscape / Portrait两种Art Direction；Device Mobile首图必须保留完整设备。

•  Science Diagram在Mobile拆成Layer/Step，不能整体缩成300px小图。

# 34｜Sticky Resource System

GLOBAL UI RESOURCE RULE

| Priority | 资源 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| P1 | Transaction：Add to Cart / Checkout | 最高优先 |
| P2 | Professional：Start Project | B2B路径生效 |
| P3 | Navigation：Header | 稳定导航 |
| P4 | Section Navigation | 与P1/P2冲突时让位 |

•  Bottom Sheet / Modal / Keyboard开启时，底层Sticky暂停。

•  Chat、Cookie、Promo等第三方固定层也必须进入同一Viewport Occupancy管理。

# 35｜Accessibility + Performance + Reality Gradient

DEFINITION OF DONE

## Accessibility

•  Keyboard Operation / Visible Focus / Logical Focus Order / Contrast / 44px Touch Target / Labels / Error Association / Screen Reader Semantics / Reduced Motion / Text Resize / Non-color-only state。

•  如果品牌设计师认为Focus Ring“不高级”，仍然保留。可访问性不是后期优化，是组件完成标准。

## Performance

•  任何视觉模块标记STATIC / VIDEO / SVG / 3D / INTERACTIVE / LAZY。未标实现方式，不视为Production Ready。

•  Home/Landing首屏最多一个主要重媒体；PDP以Product Hero为首要；Checkout几乎无媒体负担。

## Reality Gradient

BRAND/CAMPAIGN（AI/3D自由度高） → LANDING → PDP（真实产品主导） → SCIENCE → MANUFACTURING → SAFETY/SUPPORT（事实UI）

PART VII

全局QA、冲突审计与Decision Register

通过09.9反向审查，把“设计规则”升级为生产治理：哪些绝对不能改，哪些只能在真实原型里测试。

# 36｜09.9 Visual QA：主要风险与处理

P0 / P1 / P2 / P3

| 风险 | 级别 | 当前处理 |
| --- | --- | --- |
| Home / Landing / PDP开始使用同样的左文右图+三卡模板 | P1 | 共享信息逻辑，不共享整屏构图；Home=Brand Composition、Nutrition=Editorial Product Rhythm、Aesthetic=Engineering Rhythm |
| Nutrition / Aesthetic中段无法区分 | P1 | Mid-page Category Recognition Test；各自至少出现2类识别资产 |
| PDP Hero被CG/品牌文案挤掉Price/Variant/CTA | P0 | Commerce First；首屏购买信息优先 |
| Science / Professional长得一样 | P1 | Science=Reading/Evidence/Search；Professional=Intent/Capability/Process/Inquiry |
| Professional重新变工厂站 | P1 | 工厂数字放Proof/Capability，不放Hero Value Proposition |
| Membrane泛滥 | P2 | High仅Home；Landing Medium；PDP Low；Science抽象；Utility Zero |
| Card Wall / Variant Explosion | P2 | Card Gate + Base inheritance + Variant审查阈值 |
| Mobile Accordion隐藏关键内容 | P1 | Price/CTA/Key Facts/How-to summary/Critical Safety/Source/Total不得折叠 |
| Sticky互相遮挡 | P1 | 全局P1–P4 Resource Manager |
| AI修改真实Evidence | P0 | Product Evidence Integrity Hard Lock |

# 37｜Design System V1.0 Freeze Gate

14 CHECKS

## Brand

01  Logo-Off仍成立。

02  Home / Nutrition / Aesthetic有明确层级关系。

03  Nutrition / Aesthetic中段可识别。

04  Membrane没有成为万能装饰。

## Commerce

05  PDP Product / Price / Variant / CTA清楚。

06  Mobile购买/咨询无阻断。

07  Safety容易发现。

08  Checkout无无关干扰。

## Trust & Business

09  Evidence / Source清楚。

10  Professional商业路径可区分。

## System

11  Component Variant无明显爆炸。

12  Sticky无冲突。

13  Loading / Empty / Error / Success完整。

14  实际原型P0=0、P1=0。

# 38｜Design Decision Register V6.0

HARD LOCK / SOFT LOCK / OPTIONAL / OPEN / MARKET-SPECIFIC

## HARD LOCK

•  A-Prime母方向；Human × Material × Precision。

•  Wordmark-first；Interface concept；Material over decoration。

•  4px spacing foundation；Responsive Grid逻辑；Semantic Token architecture。

•  Primary Sans-led UI；Neutral-first Color；Optical as behavior；Low radius / Low shadow。

•  Three-level CTA；Brand Density；Core UI reuse；Domain Component content schemas。

•  Section-based Design；PDP visual peak budget；Sticky P1–P4。

•  Mobile priority model；Reality Gradient；Product Evidence Integrity。

•  Accessibility、Performance、State Completeness作为Definition of Done。

•  Global Core + Local Adaptation；Quality Single Source, Multiple Contexts。

## SOFT LOCK

•  Standard Container约1280、Gutter约24、Mobile Padding约20。

•  Display/H1/H2等工作字号、Header/Button/Sticky高度。

•  PDP Media/Commerce比例、Section具体Spacing。

## OPTIONAL / CONDITIONAL

•  Editorial Serif。

•  Independent Symbol。

•  System Pages / Bundle。

•  Reviews / Subscription / Complex Comparison / Chat / 3D Viewer。

•  Device Registration / Advanced Routine / Professional Matrix。

## OPEN / 必须等真实资产

•  最终品牌名、Wordmark字形、Symbol、英中字体、Optical精确HEX、Slogan。

•  最终Photography Casting / Packaging正稿 / Device工业设计应用。

•  真实SKU、价格、设备规格、Science Evidence、Claims、Safety、法规分类。

## MARKET-SPECIFIC

Pricing / Currency / Availability / Claims / Certification Scope / Shipping / Returns / Warranty / Legal / Regulatory Content / Assortment。

# 39｜设计师可自由发挥 vs 不可改动

CONTROLLED CREATIVE FREEDOM

| 可以自由发挥 | 必须受系统约束 |
| --- | --- |
| 摄影构图、Hero排版、材质组合、Editorial Composition、局部Animation、Section Transition、Journal视觉、Campaign、Ingredient/Technology解释图形 | Navigation hierarchy、CTA hierarchy、Commerce priority、Safety visibility、Evidence Source、Form structure、Touch Target、Accessibility、Sticky priority、Grid、Core Components、Brand Density、Market/Required Content结构 |

PART VIII

Content Production Operating System V1.0

内容生产系统把“设计完成的网站”升级为“可持续生产与治理的网站”：真实产品事实只有一个来源；Evidence有范围；Claim有市场状态；媒体有真实性等级；页面只组合已批准的Entity；任何更新都可追溯、可影响分析、可回滚。

# 40｜内容生产操作系统总架构

CONTENT PRODUCTION SYSTEM V1.0

Content Model、Verbal、Product Data、Science、Professional、Assets、CMS、Localization与Readiness不再被理解为九份独立规范，而是一个贯穿新品立项、内容生产、市场发布、变更与退役的Operating System。

| 层级 | 系统职责 | 核心输出 |
| --- | --- | --- |
| 01 Content Model | 定义Product / Ingredient / Technology / Evidence / Professional等Entity | 结构化内容对象与关系 |
| 02 Verbal System | 把事实转成Brand / Discovery / Decision / Evidence / Task不同语言模式 | 中英文表达与CTA规则 |
| 03 Product Data | 把Nutrition与Device真实SKU标准化 | Verified Product Master / Variant / Formula / Specs |
| 04 Science Governance | 控制Source → Evidence → Scope → Claim | 可追溯Evidence与Claim审批链 |
| 05 Professional Content | 把B2B按Intent、Capability、Process、Commercial Fit组织 | 四Business Paths与Project Intake |
| 06 Asset Production | 从SKU数据自动派生Photo / Video / 3D / Diagram任务 | Fact-sensitive Asset Matrix |
| 07 CMS Relationship | 确定PIM/CMS/DAM/Commerce职责与Reference关系 | Single Source of Truth与Impact Graph |
| 08 Localization | 控制Market / Locale / Claim / Safety / Packaging | Global Core + Local Governance |
| 09 Readiness Audit | 识别P0–P3缺口并阻止不完整内容上线 | Launch Readiness Matrix |
| 10 Final Governance | 把Owner、Workflow、Version、QA与Lifecycle锁定 | Content Production OS V1.0 |

最终母链：REAL FACT → STRUCTURED ENTITY → VERIFIED VERSION → APPROVAL → RELATIONSHIP → MARKET / LOCALE → PAGE COMPONENT → EXPERIENCE → MEASUREMENT → UPDATE。

# 41｜Entity Registry：V1.0核心内容对象

ENTITY-CENTRIC / PAGE IS PRESENTATION

V6.0继续Hard Lock“Content ≠ Page”。页面不拥有产品事实，只拥有Composition与少量Page-specific Intro；产品、知识、Trust、B2B和媒体以Entity形式独立维护。

| Domain | Core Entity | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Product | Product / Variant / Formula / Formula Ingredient Relation | CORE |
| Nutrition Knowledge | Ingredient | CORE |
| Aesthetic Knowledge | Technology / Device Profile | CORE |
| Discovery | Solution / Collection | CORE |
| Method | Routine / System | CONDITIONAL |
| Trust | Evidence / Claim / Safety / Quality Process / Certification | CORE |
| Professional | Business Path / Capability / Project Process / Commercial Info | CORE |
| Editorial | Journal Article | CORE但可后分批扩展 |
| Support | Support Article / Manual / Guide | CORE |
| Market | Market / Market Product Configuration / Policy | CORE |
| Media | Media Asset / Crop Family / Document Asset | CORE |
| Experience | Controlled Page Composition | CORE |

严格区分三种组合逻辑：Solution = Need；Routine/System = Method；Collection = Merchandising。三者不可互相替代。

# 42｜Source of Truth、Owner与权限矩阵

OWNERSHIP / PERMISSION

| 数据对象 | Primary Owner | 其他关键Reviewer | 页面是否可直接修改 |
| --- | --- | --- | --- |
| Product / Variant | Product / Operations | R&D / Engineering | 否，只能Reference |
| Formula / Serving | R&D | Quality / Compliance | 否 |
| Device Specs / Controls | Engineering | Product / Compliance | 否 |
| Ingredient / Technology Knowledge | Science | R&D / Engineering | 否 |
| Evidence | Science | Compliance / Product | 否 |
| Claim | Compliance | Science / Market Owner | 否，页面只用Approved表达 |
| Safety | Product + Compliance | R&D / Engineering / Quality | 否 |
| Quality / Certification | Quality | Compliance | 否 |
| Price / Inventory | Commerce / ERP | Market Ops | 否 |
| MOQ / Lead Time | Operations | Business Owner | 否，按有效期调用 |
| Professional Capability | Business + Product | Operations / Quality | 页面可编辑解释，不可改商业事实 |
| Media | Creative / DAM | Product / Engineering / Science / Compliance按Fact敏感度 | 页面选择Approved资产 |
| Marketing / Editorial Copy | Content / Brand | Science / Compliance按内容风险 | 是，在Claim边界内 |

权限核心原则：Content Editor可以改变表达，不可以改变事实；Creative可以改变构图，不可以改变产品结构；Marketing不能通过“润色”升级Claim；Safety不能为品牌语气而弱化。

# 43｜新品从立项到上线：SKU Onboarding Lifecycle

INTAKE → VERIFY → APPROVE → PRODUCE → PUBLISH

| 阶段 | 主要输入 | 核心动作 | 完成Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Intake | 产品方向、目标市场、商业路径 | 创建Product ID / Owner / Market intent | Identity complete |
| 02 Technical Data | Formula / Specs / Packaging / Logistics | R&D/Engineering/Operations录入并验证 | Critical facts VERIFIED |
| 03 Knowledge Mapping | Ingredient / Technology / Quality | 建立Entity关系与缺口 | Knowledge baseline |
| 04 Evidence & Safety | Sources / Tests / Warnings | Scope评估、Safety与Claim映射 | Science/Safety ready |
| 05 Market Review | 目标市场、包装、Claim、政策 | Market approval / Packaging / Commerce配置 | Market eligible |
| 06 Asset Brief | SKU结构、媒体缺口 | 自动派生Shot List与Fact-sensitive标记 | P0 asset plan |
| 07 Asset Production | Photo / Video / 3D / Diagram | 拍摄、技术验证、品牌审核 | P0 assets approved |
| 08 Content Production | Approved facts + Verbal system | PDP/Science/Professional/Support文案 | Content QA pass |
| 09 Experience Assembly | Design System + Entity references | 页面组合、Responsive、States | Experience QA pass |
| 10 Readiness Audit | Data/Content/Evidence/Asset/Market | P0/P1清零 | READY |
| 11 Publish | Approved version | 发布到目标Market/Locale | LIVE |
| 12 Operate | Analytics / support / data changes | 优化、更新、Reverification | Ongoing health |

# 44｜Content、Fact与Compliance三条Workflow

SEPARATE STATUS / NO SINGLE “PUBLISHED” FLAG

| Workflow | 建议状态 | 关键含义 |
| --- | --- | --- |
| Fact | MISSING → UNVERIFIED → VERIFIED → DEPRECATED | 事实是否可靠，不等同能否公开 |
| Content | DRAFT → REVIEW → APPROVED → PUBLISHED → RETIRED | 表达是否完成 |
| Evidence | DRAFT → SOURCE VERIFIED → SCIENTIFIC REVIEW → APPROVED FOR USE → RETIRED | 研究/测试是否适合作为依据 |
| Claim | DRAFT → EVIDENCE MAPPED → SCIENCE REVIEW → MARKET REVIEW → APPROVED/REJECTED → PUBLISHED | 是否可在具体市场使用 |
| Media | PLANNED → PRODUCED → TECH VERIFIED → BRAND REVIEW → APPROVED → PUBLISHED → RETIRED | 资产是否真实且适用 |
| Market | PLANNING → DATA COLLECTION → COMPLIANCE → LOCALIZATION → QA → READY → LIVE → PAUSED/RETIRED | 市场是否真正可上线 |

“文案写完”“事实正确”“法规允许”“页面已经发布”必须是四件不同的事。任何后台只提供一个Published开关，都不足以承载本方案的治理要求。

# 45｜Evidence + Claim Final Governance

SOURCE ≠ EVIDENCE ≠ CLAIM ≠ COPY

Science最终链条保持：Source Discovery → Intake → Classification → Relevance/Quality Review → Scope → Entity Relation → Claim Mapping → Plain Summary → Limitation → Scientific Review → Market Review → Publish → Reverify。

| 必须保留的判断 | 最终规则 |
| --- | --- |
| Evidence Scope | Ingredient / Technology / Product / Formula / Device / Process / Batch必须明确 |
| Claim Strength | 文案、本地化、SEO、视觉都不得自行升级强度 |
| Ingredient Evidence | 不得自动升级成Whole-product evidence |
| Technology Evidence | 不得自动升级成Specific-device performance |
| Internal Testing | 明确标注Internal，不伪装独立科学共识 |
| Third-party Test | 必须说明测试项目/范围，不能泛化“第三方验证一切” |
| Brand Rationale | 可以表达为什么选择某方案，但不能伪装成Science |
| Visual Claim | Diagram / Animation / Before-After / 3D机制图同样进入审核 |
| Version Change | Formula/Hardware/Mode变化触发Claim/Safety/Evidence Revalidation |
| Reverification | Evidence、Certification与高风险Claim拥有Review机制 |

品牌解释Science，Science约束品牌：BRAND INTERPRETS · SCIENCE GROUNDS。

# 46｜Nutrition + Device Product Data Final Standard

VERIFIED DATA BEFORE COPY

| Nutrition P0事实 | Device P0事实 |
| --- | --- |
| Product / Variant ID | Product / Model / Hardware Version |
| Dosage Form / Count / Pack | Device Type / Application / User Type |
| Formula ID / Version | Technology Relation / Implementation |
| Serving / Ingredient Amount / Form | Dimensions / Weight / Materials / Power |
| Active vs Other Ingredients | Controls / Modes / Indicators |
| Allergen / Usage / Storage | What’s Included / Setup / How to Use |
| Safety / Market Statements | Safety / Cleaning / Maintenance |
| Packaging / Logistics | Warranty / Manual / Support |
| Claims / Evidence Mapping | Claims / Evidence / Visual Claim mapping |
| Market Configuration | Market Configuration |

消费者Product Data与B2B Product Capability保持关联但独立。消费SKU不自动等于Private Label SKU；Application不等于Claim；Formula Ingredient Role不等于功效。

# 47｜Professional Content Operating Model

INTENT → CAPABILITY → PROCESS → PROOF → COMMERCIAL FIT → INQUIRY

| Business Path | 客户任务 | 核心内容 | Primary CTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Develop a Product / OEM-ODM | 从方向到样品和量产 | Customization depth / Development / Sampling / Packaging / Quality | Start a Project |
| Private Label | 用成熟产品更快推出自有品牌 | Eligible product directions / Branding / Packaging / MOQ context | Request Product Options |
| Distribution | 判断品牌与市场合作适配 | Portfolio / Market fit / Supply / Support / Partnership | Discuss Distribution |
| Professional Aesthetics | 评估专业设备与机构使用 | Systems / Applications / Technology / Training / Support | Start Professional Inquiry |

B2B商业信息分三级公开：PUBLIC（能力/流程/一般要求）→ QUALIFIED LEAD（典型MOQ、样品与产品选项）→ PROJECT-SPECIFIC（精确价格、配方、交期、合同与技术文件）。网站不是ERP的公开镜像。

## Customization Depth

| Level | 含义 | 前台原则 |
| --- | --- | --- |
| SELECT | 在成熟基础方案中选择 | 适合低开发复杂度 |
| ADAPT | 规格/口味/包装等轻调整 | 明确可改与不可改 |
| CUSTOMIZE | 配方/结构/规格较深定制 | 需要项目评估 |
| DEVELOP | 从产品方向开始完整开发 | Client Input → Our Work → Output |

# 48｜Visual Asset Production Final Governance

DATA → SHOT LIST → APPROVED ASSET

| Authenticity Level | 适用场景 | 生成自由度 |
| --- | --- | --- |
| A0 Abstract | Brand/Campaign | AI/CG/3D高；不承担产品事实 |
| A1 Product-representative | Landing / Campaign with real product | 环境可合成，产品结构不可变 |
| A2 Product-accurate | PDP / Product discovery | 包装、形状、颜色、比例、按钮准确 |
| A3 Fact-sensitive | Science / Safety / Support / Engineering | 真实事实优先；图解需验证 |
| A4 Documentary | Testing / Certification / Manufacturing / Manuals | 核心事实不得生成式替换 |

Nutrition P0资产：Front / 3/4 / Dose Form / Scale / Serving / How-to / Packaging-Facts / Mobile crop。Device P0资产：Complete / 3/4 / Scale / Controls / Contact / Included / Setup-Use / Packaging / Support / Mobile crop。Human资产表达Human State，制造素材Show What Is Real。

Asset必须拥有：Entity/Version、Reality level、Fact-sensitive、Source、Rights、Market/Locale scope、Crop family、Alt text、Approved use。包装或设备版本变化后旧资产Retire而非覆盖。

# 49｜CMS / PIM / DAM / Commerce Final Architecture

ONE SOURCE OF TRUTH / CONTROLLED DELIVERY

| Domain responsibility | 负责什么 | 不能做什么 |
| --- | --- | --- |
| Product / PIM role | Product、Variant、Formula、Specs、Packaging、Technical facts | 不能把营销文案当事实 |
| CMS / Knowledge | Ingredient、Technology、Evidence、Solution、Professional、Journal、Support、Page Composition | 不能复制实时价格/库存与技术事实 |
| DAM / Asset | 媒体、文档、Crop、Rights、Version、Approval | 不能用新文件覆盖事实历史 |
| Commerce | Price、Currency、Inventory、Cart、Checkout、Order | 不能成为产品知识主库 |
| Experience Layer | 读取Approved Entity + Market/Locale + Commerce组合页面 | 不得暴露Rejected Claim或内部字段 |

PDP = SCHEMA-DRIVEN PAGE；Home/Landing = CONTROLLED MODULE POOL；禁止Unlimited Page Builder。

PIM在“职责上”是必需的，但MVP不一定需要独立PIM软件；DAM同理。具体平台在技术选型阶段根据SKU量、多市场复杂度、Version频率、Workflow与API能力决定。

# 50｜Global Core + Market Governance Final Standard

GLOBAL BRAND × LOCAL TRUTH

| 层 | 主要内容 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| Global Core | Product identity、Formula/Technology base、Evidence source、Brand、Design System | 只有真实产品版本不同才复制事实 |
| Market Configuration | Availability、Price、Commerce Mode、Claims、Safety、Certification、Packaging、Policies | 必须有Market状态与有效期 |
| Locale Expression | Product copy、Navigation、CTA、Science explanation、SEO | Same Meaning, Not Same Sentence |

Market、Locale、Language三者彻底分离。Claim/Safety/Legal/Packaging/Warranty/Shipping/Returns禁止未经审核自动Fallback；SEO与Visual Localization同样不能绕过Claim Governance。

| Market Readiness Gate | 必须确认 |
| --- | --- |
| Product | 正确Product/Variant/Packaging版本与Availability |
| Commerce | Price/Currency/Inventory或正确Inquiry mode |
| Claims | 目标Market批准 |
| Safety | 目标Market/Locale批准 |
| Certification | Scope与有效期匹配 |
| Policies | Shipping / Returns / Warranty |
| Localization | 关键交易与支持内容完成 |
| Media | 正确版本与Market scope |
| Support | 可用的售后/询盘路径 |

# 51｜Launch Readiness、Gap Backlog与Definition of Ready

P0 BLOCKS LAUNCH

| Severity | 定义 | 上线规则 |
| --- | --- | --- |
| P0 BLOCKER | 事实、Safety、Claim、版本、交易或关键功能错误/缺失 | 必须=0 |
| P1 HIGH RISK | 显著影响转化、信任、B2B质量、Mobile或Support | 原则上必须=0 |
| P2 ENRICHMENT | 不阻塞核心任务，但影响深度/品牌/SEO | 可进入Accepted Post-launch |
| P3 OPTIMIZATION | Campaign、3D、高级Editorial等优化 | 可后续迭代 |

Readiness分五类：DATA READY + CONTENT READY + EVIDENCE READY + ASSET READY + MARKET READY = EXPERIENCE READY。任何Completion Score都不能覆盖P0。

| 对象 | Definition of Ready |
| --- | --- |
| Product | Master/Variant/Formula或Specs verified；Safety approved；Claims market-approved；P0 media；Market config；Support baseline |
| Page | Required Entity存在；Copy QA通过；P0 asset完整；Market/Compliance ready；Responsive/States可用 |
| Professional Path | Capability verified；Commercial data in-date；Proof valid；Inquiry works；Owner assigned |
| Market | Product/Commerce/Claim/Safety/Packaging/Policy/Localization/Support全部达到Critical Gate |

所有缺口进入Content Gap Backlog，并记录Root Dependency、Severity、Owner、Market/Locale、状态和Resolution；P0/P1不得标记“Accepted Post-launch”。

# 52｜Change Management：更新、Impact Graph与退役

UPDATE WITHOUT CONTENT DRIFT

| 变更Trigger | 自动影响检查 |
| --- | --- |
| Formula / dose / ingredient form | Ingredient relations / Evidence / Claim / Safety / Packaging / Copy / Media |
| Device hardware / mode / parameter | Specs / Technology / Claim / Safety / Manual / Media / Support |
| Packaging version | Gallery / Facts / Market label / Support / Logistics |
| Certification expiry | 所有Certification display与Professional proof |
| Evidence correction/retraction | 所有关联Claim与Science内容 |
| New Market | Claims / Safety / Certification / Policy / Localization / Packaging |
| MOQ / Lead Time update | Professional Commercial Info与相关询盘页面 |

变更影响分DIRECT（必须更新）、REVIEW（需判断）、INFORMATIONAL（通知）。Discontinued产品不等于删除：设备Manual、Safety、Warranty与Support可继续作为Ownership Archive。关键Version、Claim、Evidence与Document原则上Retire/Archive，不Hard Delete。

# 53｜Content Production System V1.0 Decision Register

FINAL FREEZE / CONTENT PRODUCTION OS V1.0

## HARD LOCK

01  Content ≠ Page；页面通过Reference读取Entity，禁止复制产品事实。

02  Product Fact只有一个Source of Truth；关键事实拥有Owner、Source、Version与Verification。

03  Source ≠ Evidence ≠ Claim ≠ Copy；Evidence必须有Scope，Claim必须有Market Approval。

04  Claim Strength不得被Marketing、AI、Localization、SEO或Visual自行升级。

05  Safety具有独立审核权重，不得为品牌语气而弱化。

06  Product/Device事实敏感视觉不得被AI改变；Visual Claim进入审核。

07  Product / Variant / Formula / Market Configuration必须分离。

08  Consumer Product与B2B Capability保持关联但独立。

09  CMS / Product Data / DAM / Commerce职责逻辑分离；PDP Schema-driven。

10  Global Base → Market Override → Locale Expression；Market/Locale/Language分离。

11  Claim/Safety/Legal/Packaging禁止未经审核的自动Fallback。

12  Formula/Hardware/Market等重大变化必须触发Impact Review与Revalidation。

13  P0阻塞上线；P1原则上清零；百分比完成率不能覆盖Blocker。

14  Audit Trail、Version与历史Support不可因内容更新而丢失。

15  AI可以辅助结构化、摘要、翻译、初稿和Drift检测，不得生成或批准事实、Evidence、Safety与监管判断。

## SOFT LOCK / IMPLEMENTATION-DEPENDENT

具体CMS/PIM/DAM/Commerce软件与Headless/Hybrid架构。

具体Workflow自动化、Review周期、Content Health Dashboard实现方式。

Content length、Shot数量、部分Product Family taxonomy可随真实SKU校准。

具体搜索排名、自动Related Content和Translation automation由技术原型验证。

## OPTIONAL / CONDITIONAL

Routine/System实体与页面、Reviews、Subscription、3D Product Viewer、Advanced Account、AI Product Advisor。

Professional Case Study、Training Capability、Advanced B2B Configurator。

企业级独立PIM/DAM在规模需要时启用。

## MARKET-SPECIFIC

Claims、器械/营养产品合规表述、Certification展示、Packaging、Safety、Price、Availability、Shipping、Returns、Warranty、Professional Commercial Terms。

任何具体市场法规要求必须基于真实Product、目标Market与专业Compliance Review，不由本设计/内容系统自行假定。

# 54｜Content Production Final Freeze Gate

CONTENT PRODUCTION OS V1.0 RELEASE CRITERIA

| Gate | 通过标准 |
| --- | --- |
| Content Architecture | 核心Entity、关系、Required/Optional/Conditional规则明确 |
| Product Data | Nutrition/Device P0字段、Owner与Verification定义完整 |
| Verbal | Brand/Discovery/Decision/Evidence/Task Voice与Terminology规则明确 |
| Science | Evidence Scope、Claim mapping、Limitation与Reverification成立 |
| Professional | 四Business Paths与Commercial Information边界成立 |
| Assets | Reality Level、Fact-sensitive、Shot List、Version和Mobile art direction成立 |
| CMS | Single Source、Reference、Role、Dependency、Impact Graph成立 |
| Localization | Global/Market/Locale与Fallback/Market Gate成立 |
| Readiness | P0–P3、Gap Backlog、Definition of Ready成立 |
| Governance | Owner、Version、Audit Trail、Retire/Archive规则成立 |

CONTENT SYSTEM STATUS：SYSTEM-LEVEL FREEZE COMPLETE。后续只允许真实SKU、用户任务、市场法规或技术实现证明有必要时修正规则；不再增加抽象流程层。

PART IX

Execution、Launch、Operations 与 Codex Handoff

这里不再增加新的抽象STEP。V5.0之后真正成立的结论被压缩为执行规则：用真实SKU校准内容深度，用任务测试校准页面优先级，用Component-first落实设计系统，用Market Gate控制上线，用持续治理防止品牌与事实衰减。

# 55｜真实SKU校准后的执行修正

REALITY CALIBRATION / KEEP THE SYSTEM EXECUTABLE

| 修正项 | 最终规则 | 影响范围 |
| --- | --- | --- |
| Two-stage Data Intake | Core Data先满足Product Truth / Safety / Market / P0 Media；Enrichment Data后补Formula Story、Deep Science、Journal、3D等 | Product onboarding / CMS |
| Content Complexity C1–C4 | 页面深度由复杂度 + Product Role共同决定，不允许所有SKU同模板同长度 | PDP / Science / Media |
| Ingredient Content Tier | Core Science / Reference / Technical三级；不是所有原料都建完整知识页 | Science / PDP |
| Aggregate Claim Audit | 除逐句Claim外，审查整页、整Journey累计含义与视觉暗示 | PDP / Landing / SEO / Diagram |
| Device Spec Depth | Decision / Usage / Technical三级参数，避免购买页变说明书 | Device PDP / Support |
| Consumer / Business View | 共享Product Truth，消费者与B2B分别呈现Commerce vs Customization/Commercial Fit | PDP / Professional |
| Private Label Eligibility | ELIGIBLE / CONDITIONAL / NOT AVAILABLE；消费SKU不自动进入私标目录 | Professional / PIM |
| Asset Tier | Core / Enhanced / Flagship三档生产；Shot Library保留但不要求每SKU全部拍齐 | Photo / Video / 3D |
| Product-led Knowledge Build | Science从核心SKU真实需求增长，不先建立巨大百科 | Science operations |
| Solution Publish Gate | 只有明确Need + Discovery价值 +真实Product/Knowledge关系时才发布大型Solution Page | IA / Discovery |

# 56｜用户任务验证后的体验修正

UNDERSTAND · FIND · EVALUATE · TRUST · CONVERT · CONTINUE

•  Concept Exposure Limit：ONE HUMAN SYSTEM / INNER×OUTER / A-Prime不同时堆给消费者；用户理解品牌逻辑优先于记忆内部术语。

•  Nutrition与Device的How to Use在Mobile和购买决策链中进一步前移；安全信息不能要求用户先读完Science/Technology。

•  Aesthetic Technology继续KEEP + CLARIFY：不急于改成Devices，但必须通过Hero、Mega Menu、Descriptor和完整设备视觉在数秒内说明“这里有设备/专业系统”。

•  Professional入口使用“任务名 + 行业术语”，例如 Develop a Product — OEM/ODM，避免品牌化语言让采购客户找不到熟悉术语。

•  Safety Discoverability必须通过真实任务测试“找得到”，数据库存在不等于体验合格。

•  Aggregate Experience Audit：测试整条路径的累计理解、累计Claim与累计摩擦，不只审单个组件。

## 仍需真实原型验证的少数变量

•  一级导航最终显示 SOLUTIONS / BY NEED / EXPLORE BY GOAL 中的哪一种。

•  Aesthetic Technology在目标消费者中的理解速度是否足够。

•  Home Hero最终抽象度与真实产品出现时机。

•  Checkout最终采用Single-page还是更明显的Step结构。

# 57｜Implementation Architecture：Component-first，不按页面重复开发

TOKEN → COMPONENT → DOMAIN → PATTERN → APPROVED DATA

实现层的最高原则：任何页面都不是一套独立CSS和独立业务逻辑。Design Token进入代码，Core Component只存在一个源，Domain Component只改变内容Schema与必要行为。

| 实施层 | 必须做到 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| Design Tokens | Spacing / Type / Color / Radius / Motion / Container / Focus / Z-index进入代码Token | 页面出现随机23px、独立蓝色主题或自造字体层级 |
| Core Components | Button / Input / Header / Drawer / State / Search等单一组件源 | Nutrition Button / Science Button / Professional Input各造一套 |
| Domain Components | Formula / Ingredient / Device / Evidence / Capability使用结构化Schema | 在Rich Text里硬编码产品事实 |
| Page Patterns | Home / PDP / Science / Professional由受控Section Pool组合 | Unlimited Page Builder |
| Data | 前端只消费Approved Experience Data | 直接读取Rejected Claim /旧Formula /内部Supplier Notes |
| Responsive | Reorder / Recompose / Collapse / Hide按系统执行 | Desktop同比缩小为Mobile |
| Accessibility | Focus / Keyboard / Screen reader / 44px touch / Reduced motion属于DoD | 上线后再补 |
| Performance | 媒体标Static/Video/3D/Lazy，移动端按条件加载 | 首屏同时堆4K视频+WebGL+多层透明PNG |

# 58｜CMS、Commerce、Search、CRM与Analytics的最小技术职责

SOURCE OF TRUTH / INTEGRATION WITHOUT TOOL-DRIVEN DESIGN

| 系统职责 | MVP范围 | 关键原则 |
| --- | --- | --- |
| Product/PIM职责 | Product / Variant / Formula / Device Specs / Packaging / Version | 初期可由结构化CMS+Commerce承担，不强制先买独立PIM |
| CMS | Ingredient / Technology / Evidence / Claim / Safety / Professional / Journal / Support / Controlled Composition | Reference而非复制事实 |
| DAM职责 | Media metadata / Version / Rights / Reality level / Crops | 初期工具可轻量，但职责必须存在 |
| Commerce | Price / Inventory / Cart / Checkout / Order / Customer commerce state | 实时价格和库存不得写入CMS正文 |
| Search | 按Entity索引Product / Ingredient / Technology / Professional / Support / Journal | Product / Knowledge / Business / Support Intent加权 |
| CRM | 结构化接收Business Path / Market / Stage / Quantity / Requirements | 不能只有“Website Form Submission” |
| Analytics | Search、PDP、Evidence、Commerce、Professional、Ownership行为事件 | 不采集支付详情或不必要敏感自由文本 |

## 工程环境与验收

•  至少区分 Development / Staging / Production；内容与页面必须能在Staging预览长标题、缺图、无Evidence、Out of stock、不同Market/Locale和错误状态。

•  Component Definition of Done = Visual + Responsive + States + Content Schema + Accessibility + Data + Market + Performance。

•  Handoff不能只给Figma截图；必须给Token、Component、Schema、Data Source、Responsive Behavior、Analytics Event和Acceptance Criteria。

# 59｜Launch System：Wave、Readiness、Freeze、Rollback

LAUNCH THE CORE LOOP, NOT THE ENTIRE UNIVERSE

| Launch机制 | 最终规则 |
| --- | --- |
| Wave 01 | Home + 核心Nutrition/Device + Cart/Checkout + 基础Discovery + Science Core + Professional Core + Support/Ownership baseline |
| Wave 02 | Long-tail SKU + Extended Science + Distribution/Professional Aesthetic + 更多语言/Editorial |
| Wave 03 | Validated Systems/Routines + 3D + Advanced Personalization + Subscription + AI/Advanced B2B tools |
| Readiness | Data + Content + Evidence + Asset + Market全部通过；P0=0，P1原则上=0 |
| Freeze | Go-live前建立Content/Code Freeze，只有P0/P1/Critical Compliance/Commerce修正进入 |
| Migration | 旧URL Redirect、Product ID/Variant/Media/SEO/历史支持数据独立验收 |
| Rollback | Checkout、Pricing、Claim、CMS发布或页面故障必须可Disable / Rollback / Unpublish / Restore |
| Stabilization | Go-live后立即监控Checkout errors、Search no-result、Broken links、Mobile、Inquiry、Performance和Content mismatch |

# 60｜Operating Governance：防止上线后系统衰减

PREVENT SYSTEM DECAY

| 治理线 | 长期动作 | 重点风险 |
| --- | --- | --- |
| Product Operations | 新品统一走Core Data → Verify → Safety/Evidence → Market → Media → QA → Publish | 先上架后补Critical事实 |
| Content Operations | Transaction/Safety/Support优先于纯Editorial产量 | 为了“更新频率”制造低价值内容 |
| Science/Claim | 按Formula/Technology/Market变化触发Re-review；维护Evidence/Certification状态 | 旧Claim持续公开 |
| Professional | 持续复核MOQ / Lead Time / Sampling / Capability / Documentation | 商业资料过期 |
| Design System | 新组件必须通过Creation Gate；Token/Component变更有Regression QA | 活动页大量One-off组件 |
| Experience Optimization | 以Task/Behavior数据形成Backlog；A/B只测可优化体验 | 用转化率决定Safety/Truth |
| Incident | 错误Claim / Price / Manual / Packaging可定位、停用、修正、追溯 | 无法知道错误影响哪些页面/市场 |
| Versioning | Brand/Strategy、Design System、Content Model、Product Version独立管理 | 所有变化都叫“网站V2” |

# 61｜Codex Execution Readiness：这个文档能否直接交给Codex？

ASSESSMENT / YES FOR BUILD START, CONDITIONAL FOR PRODUCTION

结论：可以直接交给Codex开始“网站架构、Design System、响应式前端与高保真原型”的实现；不能仅凭本文件让Codex自行补齐真实产品事实、合法Claims、最终品牌资产和市场政策后直接发布生产站。

| 维度 | 当前状态 | Codex可执行性 |
| --- | --- | --- |
| Brand / IA / UX | READY | 可直接搭建信息架构、路由、页面责任与用户路径 |
| Design System | READY WITH OPEN ASSET TOKENS | 可先实现Token框架、组件、Brand Density、Responsive；最终字体/Optical HEX/Wordmark后替换 |
| Content Model / Schemas | READY | 可建立TypeScript schema / mock data / CMS接口边界 |
| Product Facts / SKU | PARTIAL / REAL INPUT REQUIRED | 可用明确标记DEMO_ONLY的fixtures开发；不得自行虚构为生产事实 |
| Science / Claims / Safety | GOVERNANCE READY, CONTENT CONDITIONAL | 可实现数据结构与UI；具体Claim/Safety必须来自Approved input |
| Media | PRODUCTION RULES READY, REAL ASSETS PARTIAL | 可做asset slots/crops/fallback；事实敏感产品图不能由Codex随意生成替代 |
| Tech Stack / Repository | CONDITIONAL | 若已有repo先检查并遵循；若为空可先提出/创建技术基线，但不得让工具反向改写品牌系统 |
| Commerce / Market | CONDITIONAL | 可搭建接口与mock checkout；真实支付、税、库存、政策需具体Provider/Market |
| Production Launch | NOT READY FROM DOCUMENT ALONE | 必须补齐真实输入并通过P0/P1、Market Readiness与Security/Commerce测试 |

# 62｜Codex可以立即开始的工作包

DIRECT BUILD SCOPE

| 工作包 | Codex立即可做 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| Repo Foundation | 检查现有repo；若为空则建立现代TypeScript Web项目、lint/test/build基础 | 本地build/lint/test可运行 |
| Design Tokens | 把V6.0的spacing/type/color/radius/motion/container/brand-density转成代码Token | 禁止页面硬编码随机样式值 |
| Core Components | Header/Mega/Menu/Button/Form/Drawer/States/Search/Sticky等 | Responsive + Accessibility + states完整 |
| Domain Components | Product/Formula/Ingredient/Technology/Evidence/Safety/Capability等 | 由Schema驱动、无事实硬编码 |
| Route Skeleton | Home/Nutrition/Aesthetic/Solution/Science/Professional/PDP/Search/Cart/Checkout/Account/Support | 信息架构与页面责任一致 |
| Demo Fixtures | 建立Nutrition/Device/Professional假数据，全部标记DEMO_ONLY | 不会被误认为真实Claims/认证/参数 |
| High-fidelity Prototype | Home + 双Landing + 双PDP + Science + Professional关键页面 | 1440/1024/768/390/375关键宽度通过 |
| Quality Harness | 组件测试、lint、typecheck、accessibility基础、关键Journey smoke tests | P0/P1级结构问题无已知阻塞 |
| Docs / Agent Context | 生成AGENTS.md与docs索引，将Hard Lock转成repo durable guidance | 后续Codex任务无需重复整份文档 |

# 63｜Codex必须遵守的执行红线

DO NOT INVENT / DO NOT DILUTE

•  不得虚构品牌正式名称、Logo、认证、FDA/法规状态、临床研究、产品剂量、Device参数、工厂数字、MOQ、Lead Time、Warranty或Market政策。

•  不得为了“页面完整”自动制造医疗功效、Science Diagram机制、Before/After、医生背书或伪认证Badge。

•  真实输入缺失时使用中性Placeholder / DEMO_ONLY fixture，并让模块可被后续数据替换；不能把Placeholder包装成真实事实。

•  不得重新发明绿色Nutrition / 蓝色Device两套主题，不得把A-Prime做成全站玻璃膜/霓虹/AI ribbon。

•  不得为每个页面复制Button/Card/Form；必须复用Core Component和Token。

•  不得隐藏Critical Safety，不得通过Accordion、动画或视觉弱化改变风险含义。

•  不得让Marketing Copy覆盖Product Fact；页面只Reference Approved Data。

•  不得未经明确输入接入真实支付、发送真实询盘、执行Production部署或创建真实合规声明。

# 64｜Codex Execution Contract：建议作为首次任务指令

GOAL / CONTEXT / CONSTRAINTS / DONE WHEN

GOAL：根据本V6.0文档，在代码仓库中实现可扩展的高端Nutrition × Aesthetic Technology品牌网站前端基础与高保真核心原型。先实现Design System、Schema和核心Route，再组合页面；不要从单个Home页面开始做一次性视觉稿。

CONTEXT：把本DOCX视为产品/品牌/UX/Design System主规范。若仓库已有代码，先读取现有结构与约束，不要重建已有能力；若仓库为空，先建立最小可维护技术基线。将Hard Lock转写为repo级AGENTS.md，把长规范拆入docs/brand-system、design-system、content-model、page-patterns、codex-acceptance等文档。

CONSTRAINTS：不虚构事实、Claims、认证或设备参数；所有未提供的真实业务数据使用DEMO_ONLY fixture。严格使用Human × Material × Precision、Brand Density、低圆角/低阴影、Neutral-first + Optical behavior、Component-first、Mobile priority、Reality Gradient、Accessibility与P0/P1 Gate。

DONE WHEN：①项目可运行并通过build/lint/typecheck；②Design Tokens和Core Components可复用；③核心路由和Domain Components完成；④Home、Nutrition Landing、Aesthetic Landing、Nutrition PDP、Device PDP、Science、Professional拥有响应式高保真Demo；⑤关键状态与Mobile路径可测试；⑥没有把DEMO数据伪装成真实产品事实；⑦输出仍缺失的真实输入清单和下一批可执行issues。

# 65｜建议Codex在仓库内建立的持久上下文

AGENTS.MD + DOCS, NOT ONE GIANT PROMPT FOREVER

| 文件/目录 | 建议内容 |
| --- | --- |
| AGENTS.md | Repo结构、运行/测试命令、V6.0 Hard Locks、Do-not规则、Definition of Done、文档索引 |
| docs/brand-system.md | 定位、ONE HUMAN SYSTEM、INNER×OUTER、A-Prime、Brand Density、视觉红线 |
| docs/design-system.md | Tokens、Core/Domain Components、Responsive、Sticky、States、Accessibility |
| docs/content-model.md | Entity、Required/Optional/Conditional、Product/Formula/Technology/Evidence关系 |
| docs/page-patterns.md | Home/Landing/PDP/Science/Professional/Utility页面职责与Section Pool |
| docs/data-governance.md | Source of Truth、Claim/Evidence、Market、Safety、Reality Gradient |
| docs/acceptance.md | P0–P3、关键Journey、responsive viewports、launch-blocking条件 |
| src/data/demo/* | 所有Demo fixtures；明确DEMO_ONLY，未来替换为CMS/Commerce |

# 66｜生产级开发前仍需要补齐的真实输入

MISSING INPUTS / THESE ARE NOT DESIGN FAILURES

| 输入 | 为何必须 | 未提供时Codex如何处理 |
| --- | --- | --- |
| 最终品牌名 / Wordmark / Logo | 决定最终Header、Metadata、包装与品牌资产 | 使用临时Wordmark，不自行命名 |
| 最终字体与Optical色值 | 决定Identity Set最终视觉 | 使用可替换Token，不把临时值写死到组件 |
| 首批真实Nutrition SKU | Formula / Serving / Safety / Variant / Packaging / Claims需要真实数据 | 使用Demo fixtures，不发布真实Claim |
| 真实Device规格与Manual | Technology / Controls / Safety / Ownership必须准确 | 只做结构化Demo，不虚构参数 |
| 首发Market / Locale | 决定Claims、Packaging、Policies、Commerce与Localization | 默认Global demo，无Market claim |
| Commerce/CMS/CRM偏好或现有系统 | 决定集成方式 | 先定义adapter/interface，不锁Provider |
| 真实产品/工厂/人物资产 | 决定PDP真实性与品牌表现 | 使用clearly-labeled placeholder slots/neutral demo media |
| Approved Science / Certification / Claims | 决定Science与Trust真实内容 | 只搭Evidence UI和数据结构 |
| Shipping / Returns / Warranty政策 | 决定Checkout/Support/Ownership | 使用Not configured状态，不编造政策 |

# 67｜Codex交付后的验收顺序

REVIEW THE SYSTEM, NOT JUST THE SCREENSHOTS

| Gate | 检查重点 | 阻塞条件 |
| --- | --- | --- |
| 01 Architecture | Token/Component/Schema/Route是否按V6.0组织 | 页面独立造体系、事实写死在UI |
| 02 Brand | Logo-off / Mid-page category recognition / Brand Density | 模板站感、绿色/蓝色频道主题、Membrane滥用 |
| 03 UX | 12项核心任务与6条高风险Journey | 买不到、找不到Safety、OEM/PL混淆 |
| 04 Responsive | 1440 / 1280 / 1024 / 768 / 390 / 375 | 只缩放、不重排、Sticky遮挡 |
| 05 Content Integrity | DEMO与真实数据区分、Claim/Fact边界 | 虚构产品事实或伪Science |
| 06 Accessibility | Keyboard / Focus / Touch / contrast / semantics | 核心任务不可访问 |
| 07 Performance | Hero/media/3D预算与lazy策略 | 移动首屏被重资产拖垮 |
| 08 Engineering | build/lint/typecheck/tests、错误与空状态 | 基础质量门槛不通过 |

# 68｜最终执行Backlog：现在真正应该做什么

NO MORE ABSTRACT STEPS

| 优先级 | 执行项 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 把V6.0放入目标repo并建立AGENTS.md / docs上下文 | Codex可持续读取的Repo Guidance |
| P0 | 建立Design Tokens + Core Components + Content Schema | 可复用前端基础 |
| P0 | 用DEMO_ONLY数据完成核心品牌/Commerce/Science/Professional页面原型 | 可点击高保真Prototype |
| P0 | 补入首批真实Nutrition + Device数据并跑Readiness Audit | 真实P0/P1 Gap清单 |
| P1 | 确定首发Market、品牌名/Wordmark、字体/Optical色和Commerce/CMS集成 | Production Decisions |
| P1 | 完成真实Product/Device/Science/Support资产 | P0/P1 Media Ready |
| P1 | 执行真实用户任务测试并修复P0/P1 | Usability sign-off |
| P1 | 完成Market/Commerce/Security/SEO/Redirect/Analytics/Staging QA | Go-live candidate |
| P2 | Long-tail SKU、Extended Science、Journal、Enhanced Assets | Wave 02 backlog |
| P3 | 3D、AI Advisor、Subscription、Advanced Personalization | 仅在数据证明价值后启用 |

# 69｜V6.0最终Design / Content / Engineering红线

MASTER HARD LOCKS

•  一个品牌、两个产品世界，不做两个独立视觉品牌。

•  HUMAN × MATERIAL × PRECISION；Science是内容领域，不是“蓝色科技风”。

•  Wordmark-first；Symbol可选；A-Prime靠系统识别，不靠Logo堆砌。

•  Home负责Orientation，Landing负责Discovery，PDP负责Decision，Science负责Evidence，Professional负责Business Fit，Utility负责Task。

•  Product Fact只有一个Source of Truth；Content ≠ Page。

•  Source ≠ Evidence ≠ Claim ≠ Copy；Visual Claim同样受审核。

•  Critical Safety永远不因美观、Accordion或品牌语气被弱化。

•  Consumer View与Business View共享事实但不共享商业表达。

•  Mobile是Priority Model，不是Desktop缩小版。

•  Component-first、Token-in-code、Structured Content、Approved Experience Data。

•  P0存在绝不Launch；P1原则上Launch前清零。

•  AI/Codex可以生成结构、代码、Demo与表达，但不能发明生产事实、Claims、认证、政策或设备机制。

•  不再新增抽象STEP；新规则只能由真实产品、用户任务、法规、技术限制或运营证据触发。

# 70｜V6.0最终结论

FROM MASTER PLAN TO EXECUTABLE REPOSITORY

这份文档现在既是品牌/体验母方案，也是Codex的实现约束规范。它已经足够让Codex直接开始搭建网站架构、Design System、组件、页面原型、Schema和工程质量基线；但生产级网站必须在真实数据、真实资产、具体Market与Commerce/CMS决策补齐后再进入Go-live。

最重要的阶段性改变是：项目到此停止扩展抽象流程。后续工作只围绕“Repo实现、真实SKU灌入、真实资产、真实Market、测试与上线”推进。任何新的战略或系统规则，必须由执行中的具体证据触发，而不是为了让方案看起来更完整。